广澳前江临时避风塘搬迁清障补偿

工作实施方案

根据市、区工作部署，为推动广澳前江临时避风塘搬迁顺利实施，维护涉及群众的合法权益，根据有关规定和《广澳港区建设涉及前江临时避风塘搬迁工作总体方案》精神，制定本方案：

一、清障和补偿范围

广澳前江临时避风塘沿岸和后江避风塘（含进港道路）施工范围内（见红线范围图），且在搬迁公告发布前已有的陆上建筑物、构筑物及其附着物，海上各类生产设施及附着物，以及范围内其他青苗及附着物。

二、任务目标

1．2019年8月31日前完成后江避风塘（含进港道路）施工范围清障工作；

2．2020年6月30日前完成前江临时避风塘沿岸清障工作。

三、补偿方式

一律以货币方式给予补偿，其中房屋、构筑物（含装修）及其附属设施（水井、围墙、混凝土地埕等），以及果树、林木、鱼虾养殖设施等补偿项目参照《汕头经济特区征地补偿标准》和前澳埠村搬迁补偿标准进行补偿；前江临时避风塘沿岸冰库、制冰厂及其附属设施（三相电通电线路、碎冰机、发电机、真空机、水泵、水塔等），以及后江避风塘范围滩涂养殖、码头设施等补偿项目由相关业主和设施单位共同委托评估公司评估进行补偿。

四、清障物类型和补偿标准

（一）陆上建筑物、构筑物及其附着物

1．类型：住宅、铺面主体补偿；室内装修补偿；构筑物（冰库、制冰厂、阁楼、铁皮屋、工具房等）补偿；附属设施（活海鲜池、水井、围墙、混凝土地埕等）补偿；设备（设备包括三相电路、碎冰机、发电机、真空机、水泵、水塔等）拆卸费补偿；青苗补偿。

2．补偿标准

（1）房屋主体补偿（见表一）

| 表一：房屋主体补偿标准表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 |  | 规格/参数指标 | 标准 （元/m2） | 备注 |
| 1 | 住宅 | 建成 | 钢筋混凝土（整幢房屋层数在2层以内） | 2080 |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土（整幢房屋层数在2层以上） | 1900 |  |
| 2 | 住宅 | 在建 | 主体结构，无门窗，内外墙无装修 | 1600 |  |
| 3 | 铺面 |  | 钢筋混凝土 | 4000 | 以铺户与集体签订的转让协议明确的面积为准 |

（2）装修补偿（见表二）

表二：装修补偿标准表

| 序号 | 装修档次 | 规格/参数指标 | 标准 （元/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档 | 底层大门外围贴石板或高级抛光砖、室内高级乳胶漆、高级瓷砖、地铺抛光砖，窗、阳台不锈钢罩，楼梯实木扶手，梯级贴石板，房门封白木板或实木门，天花部分吊顶，部分固定木柜或电视背景柜。 | 1170 | 参照前澳埠村搬迁补偿标准 |
| 2 | 中档 | 有高级装修中的大部分项目，其余部分装修档 次次于高级装修 | 910 |  |
| 3 | 低档 | 普通乳胶漆，普通墙砖、地砖、水磨石、梯水 磨石，普通木门 | 640 |  |
|  |  | 房屋仅批档内墙 | 200 |  |
| 3 | 低档 | 房屋仅批档外墙 | 240 | 参照前澳埠村搬迁补偿标准 |
|  |  | 房屋仅批档内外墙 | 420 |  |
|  |  | 房屋内墙批档，外墙贴砖（含马赛克） | 520 |  |
|  |  | 房屋仅外墙贴砖（含马赛克） | 450 |  |

（3）构筑物补偿（见表三）

| 表三：构筑物补偿标准表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 规格/参数指标 | 标准 （元/m2） | 备注 |
| 1 | 阁楼 | 混凝土结构 | 1600 | 参照前澳埠村搬迁屋面梯间补偿 |
|  |  | 砖木结构 | 800 |  |
| 2 | 铁皮屋 | 钢结构 | 300—500 |  |
| 3 | 工具房 | 砖木结构 | 170—300 |  |

（4）附属设施补偿（见表四）

| 表四：附属设施补偿标准表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 规格/参数指标 | 标准 （元/m2） | 备注 |
| 1 | 水井 | 人工挖砌井、井内直径1米，深度6-7米 | 4420元/口 |  |
| 2 | 围墙 | 砖墙、砌石 | 300—450 |  |
| 3 | 混凝土地埕 | 混凝土 | 180—250 |  |

（5）果树、青苗补偿标准（见表五）

| 表五：果树、林木补偿标准表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 参数/规格指标 | 标准 | 备注 |
| 1 | 果树 | 胸径≥15cm | 800元/棵 | 每亩补偿密度不超过160棵。 |
|  |  | 12cm≤胸径﹤15cm | 700元/棵 |  |
|  |  | 10cm≤胸径﹤12cm | 500元/棵 |  |
|  |  | 5cm≤胸径﹤10cm | 200元/棵 |  |
|  |  | 胸径﹤5cm | 100元/棵 |  |
| 2 | 青苗 |  | 8000元/亩 |  |

| 表六：单体评估项目参考表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 参考价值 | 备注 |
| 1 | 冰库（35个）及制冰厂（2座） | 约895万元 | 以单体评估为准 |
| 2 | 活海鲜池 | 约230万元 | 以单体评估为准 |
| 3 | 三相电通电线路 | 约140万元 | 以单体评估为准 |
| 4 | 碎冰机、发电机、真空机、水泵、水塔等 | 约120万元 | 以单体评估为准 |

3、列入单体评估补偿项目（见表六）

以上补偿项目，由相关业主和实施单位共同委托专业评估机构进行单体评估，实际补偿以评估结果为准。

（二）海（陆）上各类养殖设施及附着物

1．类型：海（陆）上养殖设施（含浅滩涂花蛤放养、浅滩涂蟹、鱼池、虾池养殖等）补偿；附着物（含卸装码头、浮动码头等）补偿；设备拆卸及搬迁费补偿。

2．补偿标准

各类养殖设施补偿标准（见表七）

| 表七：各类养殖设施补偿标准表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 |  | 标准 （万元/亩） | 备注 |
| 1 | 鱼池、虾池 | 粗养 | 1.0 | 参照特区征地补偿标准 |
|  |  | 精养 | 1.5 |  |
|  |  | 高位养殖 | 5.0 |  |

3、列入单体评估补偿项目（见表八）

| 表八：单体评估项目参考表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 参考价值 | 备注 |
| 1 | 浅滩涂花蛤放养 | 约9400元/亩 | 以单体评估为准 |
| 2 | 浅滩涂蟹池 | 约13万元/亩 | 以单体评估为准 |
| 3 | 装卸码头 | 约180万元/个 | 以单体评估为准 |
| 4 | 浮动码头 | 约110万元/个 | 以单体评估为准 |
| 5 | 机械设备拆除及搬迁费 | 约70万元 | 以单体评估为准 |

以上补偿项目，由相关业主和实施单位共同委托专业评估机构进行单体评估，实际补偿以评估结果为准。

五、周转期补助

鉴于清障工作对各经营商铺的正常经营存在一定的影响，为尽量减少对群众生产生活的影响，将按照每平方米每月40元的标准给予周转期补助12个月，面积以铺户与集体签订的转让协议明确的面积为准。超过2020年6月30日尚未完成清障的，将不再计周转期补助。

六、奖励办法

在2019年7月31日前（含7月31日）签订清障补偿协议的，按照该户补偿款总额（不含周转期补助，下同）的10%给予奖励；在2019年8月1日至8月15日期间签订清障补偿协议的，按照该户补偿总额的5%给予奖励；在2019年8月15日后签订的不予奖励。

七、资金发放

清障物相关业主在约定时间与实施单位签订清障补偿协议后，先拨付补偿补助款的90%；待业主将清障物全部交付实施单位清障后，拨付剩余10%的补偿补助款，并全额拨付相应的奖励金。

八、公共设施及无主房屋的认定

（一）清障范围内的道路、水电管网等公共配套设施，以及庙宇、佛堂等民俗建筑，由区政府按照有关标准与广澳社区居委会协商决定补偿事宜。

（二）对于无主房屋、临时建筑物、构筑物及附着物，由区政府与广澳社区居委会协商决定补偿事宜。

九、其他规定

（一）涉及群众应在丈量、协商时向实施单位提供以下相关资料：

1．核对后的户主身份证复印件；

2．户口簿复印件；

3．其他有关的其他证件、凭证。

（二）涉拆房屋的水、电、电话、有线电视和宽带等费用由涉迁群众负责在办理腾房手续前缴清，并办妥停机、停用等相关手续。

（三）超过搬迁时限，一律取消本方案的补助、奖励，并依照国家有关法律、法规和政策规定处理。

（四）故意扰乱搬迁工作的，破坏、哄抢、盗窃财物的，辱骂、殴打或妨碍清障工作的，由公安机关依照《治安管理处罚条例》的规定进行处罚，构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

（五）采用欺骗、隐瞒或抢种、抢建、抢养等各种非法手段骗取补偿补助款、奖励金等款项的，坚决予以严惩，构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

（六）实施单位工作人员应严格遵守工作纪律，对工作中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，由所在单位或上级主管部门给予组织处理或纪律处分；构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

（七）本方案由濠江区广澳港区建设协调领导小组及其办公室负责解释，未尽事宜由实施单位报上级有关部门研究通过后实施。

十、本方案经报区政府审核同意后，由广澳社区居委会负责组织实施，区建港办、广澳街道办事处负责指导、监督落实。

广澳前江临时避风塘搬迁涉及渔船

停产补助工作实施方案

根据市、区工作部署，为推动广澳前江临时避风塘搬迁顺利实施，确保港区运营和渔民的生命财产安全，解决好涉及的渔民群众生产生活问题，根据《广澳港区建设涉及前江临时避风塘搬迁工作总体方案》精神，制定本方案：

一、指导思想和工作原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务汕头市建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极战略大局，以及濠江区建设高质量现代文明临港新区发展大局。为确保广澳港区运营安全和渔民生命财产安全，自2019年7月1日起禁止进出广澳港区。对自觉落实停产的广澳社区籍渔船，按船为单位给予停产补助及相应奖励，切实维护渔民生产生活权益。

二、任务目标

1．确保7月1日起，所有广澳社区籍渔船全部停止进出广澳港区（遇应急突发情况外，下同）；

2．确保8月15日前，所有选择停产的广澳社区籍渔船（船主）签订停产补助协议并履约落实停产；

3．确保停产期间涉及的渔民生活得到基本保障；

4．确保落实停产的广澳社区籍渔船积极配合搬迁到后江避风塘。

三、补助和奖励对象

在核查登记之前，从事渔业生产的广澳社区籍渔船（船主），需同时符合以下条件：

1．经实施单位核实登记并公示确认；

2．2019年8月15日前签订停产补助协议，并在2019年8月15日至2021年8月15日期间自觉履约落实停产，不进出广澳港区；

3．在后江避风塘安全排险加固项目竣工（暂定为2021年4月30日前）后2个月内自觉迁往后江避风塘停泊。

四、补助和奖励标准

（一）停产补助标准。对落实停产的广澳社区籍渔船，给予2年停产补助。委托专业评估机构进行整体评估，综合渔船大小、功率、作业区域、主要作业方式、出港次数、捕捞数量、捕捞鱼类和各类鱼的出售价格、作业成本等因素，选取渔船总长作为分档指标，估算各档渔船的年平均捕捞净收益，制定如下渔船停产补助标准：

广澳社区籍渔船停产补助标准

| 序号 | 渔船种类 | 渔船总长（米） | 补助标准（元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有证渔船 | 乡镇渔船 |
| 1 | 机动捕捞渔船 | 32以上 | 359,700.00 | 341,715.00 |
| 2 |  | 30≤船总长＜32 | 335,720.00 | 318,934.00 |
| 3 |  | 28≤船总长＜30 | 311,740.00 | 296,153.00 |
| 4 |  | 26≤船总长＜28 | 287,760.00 | 273,372.00 |
| 5 |  | 24≤船总长＜26 | 263,780.00 | 250,591.00 |
| 6 |  | 22≤船总长＜24 | 239,800.00 | 227,810.00 |
| 7 |  | 20≤船总长＜22 | 215,820.00 | 205,029.00 |
| 8 |  | 18≤船总长＜20 | 191,840.00 | 182,248.00 |
| 9 |  | 16≤船总长＜18 | 167,860.00 | 159,467.00 |
| 10 |  | 14≤船总长＜16 | 142,560.00 | 135,432.00 |
| 11 |  | 12≤船总长＜14 | 130,680.00 | 124,146.00 |
| 12 |  | 10≤船总长＜12 | 118,800.00 | 112,860.00 |
| 13 |  | 8≤船总长＜10 | 106,920.00 | 101,574.00 |
| 14 |  | 6≤船总长＜8 | 95,040.00 | 90,288.00 |
| 15 |  | 6以下 | 83,160.00 | 79,002.00 |
| 16 | 无动力捕捞渔船 | —— | 30,000.00 | 28,500.00 |

（二）奖励标准。对广澳社区籍渔船（船主）在2019年7月31日前（含7月31日）签订停产补助协议的，按照该对象补助款总额的10%给予奖励；在2019年8月1日至8月15日期间签订停产补助协议的，按照该对象补助款总额的5%给予奖励；在2019年8月15日后签订的不予奖励。

五、工作程序

（一）核实登记（6月25日前完成）。全体广澳社区籍渔船船主，应出具相关证明材料，积极配合实施单位工作人员对其渔船进行验船核实登记，确保登记信息准确、真实。由实施单位对所有核实登记的渔船信息予以公示确认，到期未核实登记并公示确认的渔船不纳入本方案补助对象。

（二）签订协议（8月15日前完成）。经核实登记、公示确认并选择停产的广澳社区籍渔船船主，应于规定期限前，提供本人身份证及本人银行卡账号，配合入户工作人员，与实施单位签订停产补助协议。到期未签订协议的，或签订协议后违反规定，其渔船继续进出广澳港区的，不纳入本方案补助对象，政府相关执法部门将依法予以打击取缔。

（三）补助公示（8月31日前完成）。由实施单位对拟纳入停产补助和奖励的对象信息（包括船主姓名、银行卡号、船牌号、补助奖励金额等）进行公示，公示时间不少于5个工作日。对公示期间接到的投诉举报信息，由实施单位组织调查，根据客观实际作出相应处理。

（四）资金发放。停产渔船船主签订停产补助协议后，先拨付补助款的90%；待签约对象履约落实停产并自觉搬迁至后江避风塘后，拨付剩余10%补助款，并全额拨付相应的奖励金。

六、保障措施

（一）加强摸排核查。对广澳社区籍渔船进行全面摸排登记，组织人力逐船进行摸排核实、登记确认，确保船、册一致。对采用欺骗、隐瞒等手段骗取补助款、奖励金的，坚决予以严惩，构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

（二）加强宣传引导。以切实推动广澳前江临时避风塘搬迁，保障广澳社区籍渔船生产作业安全为根本目的，加大宣传力度，阐明目的意义，陈述利害关系，争取涉迁渔民、群众理解和支持搬迁工作。

（三）加强执法巡查。配合港区运营单位，由政府相关执法部门加强广澳港区执法巡查力度。自7月1日起设卡严禁渔船进出广澳港区。一经发现违反规定和协议约定的行为，及时制止并做好批评教育工作，追回已发放的补助款和奖励金。拒不整改、情节严重的由政府相关执法部门依法采取措施，坚决予以严惩。

（四）加强纪律约束。实施单位工作人员应严格遵守工作纪律，对工作中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，由所在单位或上级主管部门给予组织处理或纪律处分，构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

七、未尽事宜，或执行过程中碰到的具体问题，由濠江区广澳港区前江临时避风塘搬迁工作领导小组研究解决。

八、本方案经报区政府审核同意后，由广澳社区居委会负责组织实施，区建港办、广澳街道办事处负责指导、监督落实。

广澳前江临时避风塘搬迁涉及渔船

转产补偿补助工作实施方案

根据市、区工作部署，为推动广澳前江临时避风塘搬迁顺利实施，确保港区运营和渔民的生命财产安全，解决好涉及的渔民群众生产生活问题，推动渔业转型升级，根据《广澳港区建设涉及前江临时避风塘搬迁工作总体方案》精神，制定本方案：

一、指导思想和工作原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务汕头市建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极战略大局，以及濠江区建设高质量现代文明临港新区发展大局。为确保广澳港区运营安全和渔民生命财产安全，自2019年7月1日起禁止进出广澳港区。对自愿转产的广澳社区籍渔船进行收购，并按船为单位给予转产再就业生活补助及相应奖励，切实维护渔民生产生活权益，推动渔业转型升级。

二、任务目标

1．确保7月1日起，所有广澳社区籍渔船全部停止进出广澳港区（遇应急突发情况外，下同）；

2．确保8月15日前，所有选择转产的广澳社区籍渔船（船主）签订转产补偿助协议并履约落实转产；

3．确保涉及转产的渔民生产生活得到基本保障。

三、补偿、补助和奖励对象

在核查登记之前，从事渔业生产的广澳社区籍渔船（船主），需同时符合以下条件：

1．经实施单位核实登记并公示确认；

2．2019年8月15日前签订转产补偿补助协议，并自觉履约落实转产、按期交船交证。

四、补偿、补助和奖励标准

（一）渔船收购补偿标准。有证渔船参照国家减船转产政策标准执行；乡镇渔船由专业评估机构对渔船进行单体评估，由实施单位根据评估价值对渔船进行收购（转产补偿）。

（二）转产再就业生活补助标准。对落实转产的广澳社区籍渔船，给予2年转产再就业生活补助。委托专业评估机构进行整体评估，综合渔船大小、配备船员数量、当地人均收入水平、待业期间生活成本、转产就业成本等因素，选取渔船总长作为分档指标，估算各档渔船平均补助额，制定如下转产再就业生活补助标准：

广澳社区籍渔船转产再就业生活补助标准

| 序号 | 渔船种类 | 渔船总长（米） | 补助标准（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动捕捞渔船 | 32以上 | 337,620.00 |
| 2 |  | 30≤船总长＜32 | 315,840.00 |
| 3 |  | 28≤船总长＜30 | 293,400.00 |
| 4 |  | 26≤船总长＜28 | 270,480.00 |
| 5 |  | 24≤船总长＜26 | 248,040.00 |
| 6 |  | 22≤船总长＜24 | 225,360.00 |
| 7 |  | 20≤船总长＜22 | 202,620.00 |
| 8 |  | 18≤船总长＜20 | 180,600.00 |
| 9 |  | 16≤船总长＜18 | 157,680.00 |
| 10 |  | 14≤船总长＜16 | 133,920.00 |
| 11 |  | 12≤船总长＜14 | 122,640.00 |
| 12 |  | 10≤船总长＜12 | 111,600.00 |
| 13 |  | 8≤船总长＜10 | 100,500.00 |
| 14 |  | 6≤船总长＜8 | 89,280.00 |
| 15 |  | 6以下 | 78,120.00 |
| 16 | 无动力捕捞渔船 | —— | 28,200.00 |

（三）奖励标准。对广澳社区籍渔船（船主）在2019年7月31日前（含7月31日）签订转产补偿补助协议的，按照该对象补偿补助款总额的10%给予奖励；在2019年8月1日至8月15日期间签订转产补偿补助协议的，按照该对象补偿补助款总额的5%给予奖励；在2019年8月15日后签订的不予奖励。

五、工作程序

（一）核实登记（6月25日前完成）。全体广澳社区籍渔船船主，应出具相关证明材料，积极配合实施单位工作人员对其渔船进行验船核实登记，确保登记信息准确、真实。由实施单位对所有核实登记的渔船信息予以公示确认，到期未核实登记并公示确认的渔船不纳入本方案补偿补助对象。

（二）转产申请（7月15日前完成）。经核实登记、公示确认并选择转产的广澳社区籍渔船船主，应于规定期限前，提供本人身份证及本人银行卡账号，配合入户工作人员，向实施单位提出转产补偿补助申请。到期未提出申请的，不纳入本方案补偿补助对象。

（三）评估签约（8月15日前完成）。对提出转产补偿补助申请的乡镇渔船，由实施单位和船主共同委托专业评估机构，对渔船进行单体评估，评估费用由实施单位全额负责。根据评估结果，由实施单位与船主签订转产补偿补助协议。有证渔船参照国家减船转产政策标准执行。到期未签订转产补偿补助协议的，不纳入本方案补偿补助对象。

（四）交船交证（签约3个工作日内完成）。提出转产补偿补助申请并签订协议的渔船船主，应在规定的时间内将渔船移泊于指定地点，有证渔船须将渔业渔船登记证书、渔业渔船检验证书、渔业捕捞许可证一并移交，乡镇渔船须将社区出具相关牌照、证明一并移交。由工作人员进行点验核实并进行登记，出具交船交证证明。到期未交船交证的，不纳入本方案补偿补助对象。

（五）审核公示（8月31日前完成）。由实施单位对拟纳入转产补偿和奖励的对象信息（包括船主姓名、银行卡号、船牌号、补偿补助奖励金额等）进行公示，公示时间不少于5个工作日。对公示期间接到的投诉举报信息，由实施单位组织调查，根据客观实际作出相应处理。

（六）资金发放。转产渔船船主签订转产补偿补助协议后，先拨付补偿补助款的90%；待签约对象履约交船交证后，拨付剩余10%补偿补助款，并全额拨付相应的奖励金。

六、保障措施

（一）加强摸排核查。对广澳社区籍渔船进行全面摸排登记，组织人力逐船进行摸排核实、登记确认，确保船、册一致。对采用欺骗、隐瞒等手段骗取补偿补助款、奖励金的，坚决予以严惩，构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

（二）加强宣传引导。以切实推动广澳前江临时避风塘搬迁，保障广澳社区籍渔船生产作业安全为根本目的，加大宣传力度，阐明目的意义，陈述利害关系，争取涉迁渔民、群众理解和支持搬迁工作。重点鼓励引导乡镇渔船尤其是小型渔船转产，推动社区渔业转型升级。

（三）加强执法巡查。配合港区运营单位，由政府相关执法部门加强广澳港区执法巡查力度。自7月1日起设卡严禁渔船进出广澳港区。一经发现违反规定和协议约定的行为，及时制止并做好批评教育工作，追回已发放的补偿补助款和奖励金。拒不整改、情节严重的由政府相关执法部门依法采取措施，坚决予以严惩。

（四）加强纪律约束。实施单位工作人员应严格遵守工作纪律，对工作中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，由所在单位或上级主管部门给予组织处理或纪律处分，构成违法犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

七、未尽事宜，或执行过程中碰到的具体问题，由濠江区广澳港区前江临时避风塘搬迁工作领导小组研究解决。

八、本方案经报区政府审核同意后，由广澳社区居委会负责组织实施，区建港办、广澳街道办事处负责指导、监督落实。

公开方式：主动公开