汕头市濠江区自建房安全专项整治

工作实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神，贯彻落实《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省自建房安全专项整治工作实施方案的通知》（粤办发明电〔2022〕13号）、《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市自建房安全专项整治工作实施方案的通知》（汕府办〔2022〕32号）精神，扎实、有效推进全区自建房安全专项整治工作，全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实上级决策部署，深刻汲取事故教训，始终坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚持远近结合、标本兼治，坚持边排查、边整治。压实属地管理责任，按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁排查谁负责、谁鉴定谁负责、谁整治谁负责”的原则，依法依规彻查自建房安全隐患。组织开展经营性自建房安全整治百日行动，对危及公共安全的经营性自建房快查快改、立查立改，防范化解各类安全风险，坚决遏制较大及以上事故发生。依法依规推进分类整治，逐步消化存量，力争用3年左右时间完成全区自建房安全隐患整治。健全完善自建房管理相关制度，严格控制增量，稳步建立城乡房屋安全管理长效机制。

二、主要任务

（一）全面排查摸底

1．排查范围。各街道办事处、各有关单位要在继续推进城镇、农村房屋安全隐患排查整治的基础上，不留死角、不留盲区，对本行政区域内所有自建房进行排查摸底。重点围绕城乡结合部、城中村、安置区、学校医院周边、工业园区等区域，突出人员密集、涉及公共安全的经营性自建房，排查以下五类房屋：

（1）3层以上，聚集人数10人以上的房屋；

（2）用于教育、医疗等公共服务和饭店、旅馆、商超等经营性的房屋；

（3）违规改为经营用途或违规改扩建的房屋；

（4）疑似使用海砂建造的房屋；

（5）砖木结构和混合结构的房屋。

2．排查内容。全面摸清自建房基本情况，重点排查房屋安全“四性”：

（1）结构安全性。排查自建房设计、施工单位是否具有合法资质，产权人（使用人、管理人）是否擅自改变使用功能，是否擅自改变梁、柱、承重墙等建筑结构和布局，是否存在违规改扩建（含加层、增设夹层、开挖地下空间、分隔群租、搭设构筑物等情形）。

（2）经营安全性。排查产权人（使用人、管理人）是否将存在重大结构安全隐患的自建房用作生产经营或提供给公共服务使用，自建房是否符合各行业经营许可有关场地、场所的要求，是否符合城镇燃气安全有关规定，特别是用于餐饮经营的场所是否安装燃气泄漏报警装置等。

（3）建设合法合规性。排查产权人（使用人、管理人）是否存在违法占地建设、未取得规划许可或未按规划许可进行建设、未取得施工许可擅自施工、未经竣工验收擅自投入使用等违法违规行为。

（4）消防安全性。排查涉自建房的住宿与生产储存经营合用场所（简称“三合一”场所）的产权人（使用人、管理人）是否违法采用可燃易燃材料建筑材料、是否采取有效防火分隔，是否占用、堵塞疏散通道，是否私拉乱接电气线路，是否违规停放、充电电动自行车。

3．排查方式。组织产权人（使用人、管理人）自查、属地街道复核、区级抽查，专业技术力量参与，完成自建房排查摸底和安全隐患初步判定。2023年6月底前完成所有自建房排查摸底。

（1）基础调查。一是产权人（使用人、管理人）自查自报。自建房产权人（使用人、管理人）要履行第一责任和使用安全的责任，全面自查房屋结构和改扩建等情况，按规定要求填写上报信息，并及时上报社区居委会。二是社区居委会审核。社区居委会对产权人（使用人、管理人）自查情况按100%比例审核，建立台账上报属地街道。

（2）属地街道复核。属地街道对社区居委会提交的台账逐一复核，对房屋建筑安全隐患进行初步判定，并将排查数据录入全国房屋建筑和市政设施调查系统（自建房安全排查）。有条件的街道可以通过购买服务的方式，委托专业机构开展排查工作。

（3）区级抽查。在房屋建筑承灾体调查数据质检的基础上，市将以区（县）为单元，按不低于经营性自建房总数1%、不低于居住用自建房总数0.5%的比例进行抽查。我区以街道为单元，按不低于经营性自建房总数5%、不低于居住用自建房总数2.5%的比例进行抽查。抽查总量中有10%房屋与实际情况不符的，必须重新开展排查。

（二）开展经营性自建房安全整治“百日行动”

各街道办事处、各有关单位要严格按照国家、省、市的要求，层层压实责任，迅速开展我区经营性自建房安全整治“百日行动”，对存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，立即采取停用等管控措施，隐患彻底消除前不得恢复使用，坚决遏制群死群伤事故发生。我区经营性自建房安全整治“百日行动”要坚持“边排查、边鉴定、边整治”的原则，在2022年6月至9月底，分2个阶段推进：

1．摸底排查阶段（6月至7月底）。对经营性自建房全面彻底排查隐患，准确摸清底数，建立清单台账。对发现的存在建筑安全隐患的经营性自建房登记造册，能够立行立改的，做到边查边改、整治到位。

2．整治落实阶段（6月至9月底）。在立行立改的基础上，对仍存在建筑安全隐患的经营性自建房开展集中整治，由各街道办事处组织安全性评估或鉴定，落实整治主体责任和整治措施，确保对账销号、完成整治任务。对短期无法完成整治的，必须采取有效措施管控安全风险。

（三）彻底整治隐患

1．建立整治台账。各街道办事处要组织房屋安全鉴定机构对初步判定存在安全隐患的自建房开展安全鉴定，建立整治台账，实行销号管理，做到整治完成一户、销号一户。

2．实施分类整治。各街道办事处、各有关单位要落实属地管理责任和行业监管责任，对存在安全隐患的自建房，逐一制定整治方案，明确整治措施和整治时限。坚持产权人（使用人、管理人）是房屋安全第一责任人，严格落实产权人（使用人、管理人）安全责任。坚持先急后缓，先大后小，分类处置。

（1）重大安全隐患。对出现明显结构性裂缝、墙体倾斜变形、地基沉陷等垮塌风险或迹象，经房屋安全鉴定机构鉴定为D级危房的自建房，要立即停止使用并疏散房屋内和周边群众，做好封闭处置和现场排险；对危及相邻建筑和他人安全的房屋，经房屋安全鉴定机构鉴定不能通过技术手段消除安全隐患的，要依法依规予以拆除。

（2）较大安全隐患。对存在违法违规加层、改扩建、开挖地下室、分隔群租，擅自改变承重结构，超设计增加荷载的自建房，要及时清退人员。经房屋安全鉴定认为可以采取加固等方式消除安全隐患的，由专业机构出具加固方案，聘请有专业资质的施工队伍进行整治。对存在“三合一”场所内住宿部位与其他生产经营部位未进行有效防火分隔和搭建木质阁楼用于住人的行为，要立即停止违规住人行为并落实整改，拒不整改的，要依法予以查处。

（3）一般安全隐患。对涉及水电、燃气、电梯、消防等设施设备以及装饰装修存在缺陷但不影响使用，且可以立即整治到位的自建房，要立行立改，及时更换、增设相应设施设备。

（4）地质灾害隐患。对因建房切坡造成地质灾害隐患的，要采取地质灾害工程治理、避让搬迁等措施。

（四）加强安全管理

1．严控增量风险。3层及以上城乡新建房屋，以及经营性自建房必须依法依规经过专业设计和专业施工，严格执行房屋质量安全强制性标准。严格自建房用于经营的审批监管，自建房产权人（使用人、管理人）在办理相关经营许可、开展经营活动前应依法依规取得房屋安全鉴定合格证明。

2．加强日常检查。自建房产权人（使用人、管理人）要定期开展安全检查，发现异常情况立即组织人员撤离。压紧压实属地管理责任，建立“吹哨人”制度，充分发挥城管、社区居委会、物业的前哨和探头作用；依托数字城管、平安综治等网格，健全完善房屋安全管理员制度和网格化动态管理制度，以及房屋安全隐患常态化巡查发现机制，发现异常情况要督促产权人（使用人、管理人）及时整改，消除安全隐患。

3．清查整治违法行为

（1）加大对违法建设和违法违规审批房屋的清查力度。加强部门联动，依法严厉查处未取得土地、规划和建设等手续，以及擅自改建加层、非法开挖地下空间等行为，对严重危及公共安全且拒不整改构成犯罪的，依法追究刑事责任；对故意隐瞒房屋安全状况，使用危房作为经营性场所导致重大事故的，依法追究刑事责任。

（2）严厉打击房屋安全鉴定违法违规行为。加快完善我区房屋安全鉴定机构和从业人员的管理。规范房屋安全鉴定市场，依法依规严肃处理违法违规行为。对涉嫌伪造鉴定文件、出具重大失实评估鉴定报告的，一律移送司法机关追究刑事责任。

（3）建立群众举报奖励机制。鼓励、发动群众举报投诉违法建设和重大建筑安全隐患问题，以及房屋安全鉴定机构出具虚假报告行为，举报一经查实，按照规定予以奖励。

4．建立长效机制

（1）积极推动建章立制。各街道办事处、各有关单位根据省、市有关标准、办法及规定，结合我区实际，及时完善城乡房屋安全管理制度体系。

（2）加强房屋安全管理队伍建设。进一步明确有关单位房屋安全管理职责，健全房屋安全管理机构，充实基层监管力量。依托属地街道自然资源、农业农村发展、社区建设等部门，统筹加强自建房质量安全监管。

（3）推动房屋全生命周期管理制度。积极建立政府监管责任和社会主体责任权责明晰的制度体系，落实房屋用地、规划、设计、建设、经营、运维、拆除等审批部门的安全监管责任，实现全过程全链条管理。加快研究建立房屋安全体检、房屋养老金和质量保险等制度，通过市场化手段完善工程质量安全监管机制。

（4）研究出台违法建设分类认定处置政策。结合土地管理、城乡规划等法律法规的有关要求，按照公共配套类、产业类、住宅类等类型，出台存量违法建设分类认定处置政策，有序解决历史遗留问题。

三、部门分工

按照“区级组织、街道实施”工作模式，遵循“行业指导、属地管理”原则，加强统筹协调、各级联动、部门协同、街道落实，各街道办事处、各有关单位要紧密配合，形成工作合力。

各街道办事处、各有关单位要按照“三管三必须”和“谁审批谁负责”的要求，落实行业监管范围内自建房的安全监管责任，共同推进专项整治工作，形成工作合力。区住房城乡建设局会同有关单位全面加强经营性自建房监管，牵头组织开展专项整治工作，排查自建房结构安全问题，推动信息共享，建立健全全链条监管机制；区委宣传部负责配合、指导全区自建房安全专项整治宣传工作，将自建房安全专项整治工作纳入社会公益性宣传范畴并正确引导舆论导向，指导用作影院的自建房安全管理；区应急管理局负责房屋安全突发事件应对处置工作，按职责指导用作工贸企业生产经营场所的自建房安全管理；区工业和信息化局负责指导用作民爆企业及职责范围内工业企业生产经营场所、商超的自建房安全管理，负责指导用作商贸企业经营场所的自建房安全管理；区民族宗教局负责指导宗教活动房屋安全管理；区教育局负责指导用作学校、幼儿园及职责范围内教育机构的自建房安全管理；市公安局濠江分局负责指导用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作；区民政局负责指导用作养老机构和设施的自建房安全管理；区司法局负责配合有关方面完善城乡房屋安全管理制度，强化法治保障；区财政局负责对自建房安全专项整治工作予以经费支持；区自然资源局负责指导依法依规用地，做好地质灾害风险排查，严厉打击违法用地问题，牵头对农村新建自建房规划建设进行管理；区农业农村水务局按职责负责农村宅基地管理有关工作；区文化广电旅游体育局负责指导用作文化和旅游设施的自建房安全管理；区卫生健康局负责指导用作医疗卫生机构的自建房安全管理；区市场监管局负责指导自建房涉及的市场主体登记和食品经营许可证复查工作，推动将房屋安全鉴定作为自建房办理相关经营许可、开展经营活动的前提条件；区城管局依职责行使城市管理、城市规划、住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政执法权，负责职能范围内的非法房屋建筑排查整治工作和移交的违反城乡规划建设的房屋建筑依法进行查处；区消防大队负责依法加强用作人员密集场所的自建房消防安全管理；负责“三合一”场所消防安全整治技术指导工作，依法履行消防安全综合监管职责，行使消防方面法律、法规、规章规定的行政执法权；各街道办事处负责落实属地管理责任，具体实施本辖区内的自建房安全隐患排查整治工作，按照“横向到边、纵向到底”的工作要求，组织排查辖区内自建房的现状、建造、使用、改造情况，对发现的安全隐患问题及时进行处置，按照《城乡自建房安全专项整治信息归集表》，一户一栋一档建档立案，及时梳理总结工作情况，并上报区住房城乡建设局。

四、保障措施

（一）加强组织领导。严格落实属地责任，党政主要负责同志亲自部署、狠抓落实。成立区自建房安全专项整治工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹推进全区自建房安全专项整治工作。领导小组办公室设在区住房城乡建设局，负责统筹、组织、协调、督查推进全区自建房安全专项整治各项工作。各街道办事处、各有关单位要进一步完善工作机制，确保政策措施到位、人员配置到位、工作落实到位。

（二）做好综合保障。一是人财物保障。各街道办事处等有关单位要认真研究解决开展自建房安全专项整治工作必要的人财物保障问题，给予门楼牌的编制和装订、数据摸查、整理和第三方鉴定评估、宣传等各项工作经费保障，区财政给予经费支持。二是培训指导保障。各街道办事处、各有关单位要抓好属地街道排查人员、社区居委干部及村民、居民排查知识培训和技术指导工作，提高基层排查能力和工作效率。三是技术力量保障。各街道办事处、各有关单位要组织动员设计、施工、监理、检测、鉴定等企业，以及行业协会专业技术人员和乡村建设工匠广泛参与排查整治工作；加强信息共享，推动农村“房地一体”、房屋建筑承灾体调查等数据成果开放共享。四是解危服务保障。要按照“谁拥有（使用）、谁付费”的原则，充分运用市场化手段，鼓励、引导金融、保险等服务机构，支持用于生产、经营、管理、服务等自建房的安全鉴定工作；建立解危救助制度，对经鉴定为危险房屋需要解危的，安排专项资金对低收入家庭危险房屋的安全鉴定、治理改造、应急处置等给予适当补助。

（三）强化督促指导。自建房安全专项整治工作纳入区督查督办内容，领导小组办公室、区营商环境建设监督局要指导督促各街道办事处、各有关单位开展专项整治工作。领导小组办公室要适时组织成员单位对各街道办事处自建房安全专项整治工作开展督导评估，对自建房安全专项整治工作进展缓慢、推诿扯皮、排查不实的，予以通报；对问题严重的，约谈相关负责同志。对工作中失职失责的领导干部，按程序予以严肃问责；发现党员干部和公职人员涉嫌违纪违法问题线索，及时移送纪检监察机关依规依纪依法调查处置。

# （四）积极宣传引导。各街道办事处、各有关单位要采取多种措施，耐心做好政策解读、法律咨询、司法调解、维护稳定等各项工作，使广大群众积极支持专项整治工作。通过电视、广播、报纸和新媒体等传媒，深入开展房屋安全科普教育，增强自建房产权人（使用人、管理人）房屋安全意识，自觉落实使用安全主体责任；调动村居干部、党员、公职人员等关键少数的积极性、主动性，带动群众自查自报、自我排险。

公开方式：主动公开。

抄送：区委各部委办，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，市驻濠江有关单位。

汕头市濠江区人民政府办公室 2022年7月6日印发